השלב הבא המומלץ

כלל המפרטים, הארכיטקטורה ושרטוטי המסכים חתומים, נעולים ומתואמים בשתי השפות. השלב הבא הוא הקמת תשתית המערכת וסביבת הפיתוח (Phase 2: Infrastructure & Development):

- הקמת מאגר הקוד (Git Repository) והגדרת קונטיינרי הפיתוח (Docker Compose עבור PostgreSQL 16, TimescaleDB, MinIO, ערוץ WebRTC/P2P Gateway ומנוע ה-CMS).

- הרצת סקריפטי ה-DDL הראשוניים להקמת בסיס הנתונים וטבלאות התבניות והטיימרים.

- פיתוח רכיב קנבס הטאבלט (Wacom EMR Driver & Kiosk Web App) ועמדת המאבחן.

רשימת הפעולות למעבר לשלב הפיתוח (Work Breakdown Structure)

רשימת המשימות מודולרית ומחולקת לחבילות עבודה מבודדות (Decoupled Modules), המאפשרות פיצול עבודה יעיל בין Gemini לבין Claude:

שלב 0: הקמת סביבת עבודה ותשתיות (DevOps & Monorepo Setup)

- [ ] יצירת מבנה Monorepo (pnpm / Turborepo) עם חלוקה ל-apps/backend, apps/tablet-kiosk, apps/evaluator-cockpit, apps/analyst-portal ו-packages/shared-types.

- [ ] הגדרת קובץ docker-compose.yml מקומי הכולל: TimescaleDB (PostgreSQL 16), MinIO (S3-compatible storage), וקונטיינר go2rtc.

- [ ] הגדרת קובץ משתני סביבה .env.example עם ערכי ברירת מחדל מאובטחים.

שלב 1: שכבת הנתונים ו-Core Backend API (Module A)

- [ ] כתיבת סכמות ה-ORM (Prisma / TypeORM) ומיגרציות לבסיס הנתונים עבור טבלאות הליבה: users, students, domains, letter_templates, diagnostic_sessions, session_events, system_config.

- [ ] הרצת קובץ ה-Seed הראשוני (seed_system_config.sql) עם הגדרות ה-20 שניות, 3 המדדים, ומשקלי הקריטריונים (100% ולידציה).

- [ ] מימוש שירותי אימות והרשאות (RBAC) עם תפקידי מנהל מחקר (Researcher), בוחן (Evaluator), ואנליסט (Analyst).

- [ ] מימוש ממשק ה-REST עבור הגדרות מערכת ואישור חריגות טיימרים על ידי מנהל מחקר בלבד.

שלב 2: שרת התקשורת בזמן אמת ועיבוד ה-EMR הבינארי (Module B)

- [ ] מימוש שרת ה-Signaling ב-WebSockets לניהול חדרי אבחון מאובטחים (צימוד קוד אבחון בין טאבלט התלמיד למחשב הבוחן).

- [ ] הקמת גשר ה-WebRTC מול go2rtc ופתיחת שני ערוצי DataChannel ייעודיים (emr-stream ו-control-events).

- [ ] מימוש מודול Binary Parser & Packer ברוחב 24 בתים לפי מפרט IEEE 754, כולל ולידציית Checksum ומסכת סיביות.

- [ ] כתיבת מנגנון שמירה ב-Batch של דגימות העט ישירות לטבלת ה-Hypertable של TimescaleDB ללא חסימת ה-Event Loop.

שלב 3: קיוסק התלמיד בטאבלט - Tablet Student Kiosk (Module C)

- [ ] הקמת אפליקציית PWA ב-React + Vite עם תמיכה מלאה ב-Fullscreen ועמידות לניתוקי רשת (Offline Fallback ב-IndexedDB).

- [ ] בניית רכיב הקנבס הגרפי ללכידת PointerEvents (קואורדינטות, לחץ, הטיה) ברמת דיוק של מיקרו-שניות ושידורן בערוץ ה-EMR.

- [ ] הטמעת רכיב ה-Mock Stylus Simulator המאפשר הרצת בדיקות מפתחים מקומיות ללא עט חומרה.

- [ ] מימוש מנגנון המעברים: פלאש ויזואלי מהיר של אות המטרה, טיימר ספירה לאחור, צלילי משימה, ומעבר מסך אוטומטי בהתאם לטיימרים (20 שניות / 30 שניות באות 15).

שלב 4: עמדת הבוחן - Evaluator Cockpit (Module D)

- [ ] בניית מסך התצפית המסונכרן (Mirror View) המציג את תנועות העט של התלמיד בזמן אמת על גבי מסך הבוחן בלייטנסי נמוך מ-15ms.

- [ ] מימוש לוח הבקרה של הבוחן: כפתורי השהייה (Pause), חידוש (Resume), ועצירה מבוקרת (Abort).

- [ ] בניית מודול סימון קריטריוני האבחון (צ'ק-ליסט משוקלל ל-100%) עם הפרדה קשיחה בין 3 המדדים (הפסקות עט, אחוז דיוק, זמן ביצוע).

- [ ] מימוש מודאל אישור חריגת טיימרים הדורש הזנת סיסמת מנהל מחקר ומציג Tooltip הסבר ייעודי.

שלב 5: תת-מערכת אנליסט אבחון ומחקר - Diagnostic Analyst Portal (Module E)

- [ ] מימוש נגן ה-Replay הקינמטי (KinematicSessionReplayer) עם שליטה במהירות (0.25x עד 4x), תצוגת ציר זמן אינטראקטיבית, ומפת חום של מהירות ומקוטעות התנועה (Jerk Analysis).

- [ ] בניית מנוע חיתוך ופילוח קוהורטות (Cohort Analysis) באמצעות שאילתות DuckDB מהירות מול קובצי Parquet.

- [ ] מימוש מודול ייצוא נתונים מחקריים לקובצי CSV, Excel, ו-Parquet בפורמט אנונימי תואם תקני אתיקה אקדמיים.

שלב 6: מודול תוכנית ההתערבות - Intervention Engine (Module F)

- [ ] מימוש זרימת 4 שלבי ההתערבות: שלבים 1 ו-3 על גבי הטאבלט, שלב 2 (הדרכה), ושלב 4 על גבי דפי נייר פיזיים ולוח מחיק.

- [ ] מימוש מנוע הציון האוטומטי לשורה 3 (Continuous DTW ו-Procrustes Analysis) לבדיקת עקביות הצורה מול גודל ופרופורציות.

- [ ] בניית מסך הזנת נתונים ידני עבור הבוחן לתיעוד ציוני שלב 4 הפיזי.

שלב 7: אינטגרציה, בדיקות קבלה סופיות ובנצ'מרק (Module G)

- [ ] כתיבת בדיקות End-to-End אוטומטיות באמצעות Playwright המריצות סימולציית אבחון שלמה מהתחברות ועד הפקת דוח.

- [ ] הרצת בדיקת עומס ובנצ'מרק לייטנסי לווידוא תגובתיות של פחות מ-15 מילי-שניות תחת קצב דגימה רציף של 133Hz.

- [ ] אימות מוחלט של שלמות הנתונים מול שלוש הדרישות המחקריות של ד"ר חגית הולנדר, פרופ' אסתר עדי-יפה וד"ר שושי דורפברגר.

ניתן כעת לעבור ישירות לביצוע שלב 0 והקמת שלד הקוד (Scaffolding). המערכת והחוזים מוגדרים ללא עמימות, ומוכנים להתחלת כתיבת הקוד במקביל על ידי Gemini ו-Claude.