דוח פערים משולב ומעמד מוכנות לפיתוח (ILT Gap Report: Consolidated Status v1.5)

סטטוס מקיף ומעודכן ל-22 אוקטובר 2026: סגירת פערי החסימה, תיקון רגרסיות v1.4, שילוב ממצאי חומרת DTH-A116 (קצב 240Hz), הצעות ברירת מחדל לקלינאים, ואישור מוכנות לפיתוח (Phase 0 / Phase 1)

| פרמטר דוח | ערך והגדרה | פרמטר דוח | ערך והגדרה |
| --- | --- | --- | --- |
| מזהה דוח: | ILT-GAP-REPORT-V1.5-HEB | תאריך דוח: | 22 אוקטובר 2026 |
| בסיס מסמכים: | FRS v3.4, Architecture v5.5, DDD v1.5 | סטטוס מוכנות כולל: | Phase 0 פתוח לביצוע מיידי! |
| רגרסיות v1.4 (R1-R9): | כל 9 הרגרסיות תוקנו במלואן ב-DDD וב-DB | פערי חסימה (B1-B8): | כל הפערים נסגרו או הוגדרו בהצעת ברירת מחדל |
| תיקוני חומרה (D1-D10): | קצב 240Hz, כיול 5.195, ערוץ rawupdate | מדיניות עדכון עתידית: | קוד ב-Repo מוביל, מסמכים מיושרים אליו |

1. תמצית מנהלים וסטטוס מוכנות לפיתוח

דוח זה סוקר ומסכם את כלל הנושאים הפתוחים מביקורות סבב 1 וסבב 2, ומציג את הסטטוס המעודכן לאחר ביצוע כלל התיקונים ההנדסיים והתיעודיים. בהתאם לכלל שנקבע ('Rule from here on'): Claude מבצע את המימוש המתוקן בקוד ובמיגרציות ה-Repo, ו-Gemini מעדכן ומסנכרן את כלל מסמכי המפרט (FRS v3.4, Architecture v5.5, DDD v1.5).

טבלת סיכום אזורי פעילות ומעמד פתיחה:

| תחום / קטגוריה | סטטוס סגירה במסמכי v1.5 | שלב פיתוח מותנה (Gate) | פעולה מבוצעת במסמכים |
| --- | --- | --- | --- |
| פערי חסימה (B1-B8) | כל 8 הפערים נסגרו / הוגדרו במדויק | Phases 1–4 | הגדרת נוסחאות B1, FSM מלא B2, סכמות B3, DDL ו-API מלא. |
| רגרסיות v1.4 (R1-R9) | כל 9 הרגרסיות תוקנו במלואן | Phase 0 Migrations, Phase 1 | שחזור session_blocks, שחזור video, תיקון ביטמאסק ו-26B header. |
| תיקוני חומרה (D1-D10) | הוטמעו במלואם | Phases 1–3 | קצב 240Hz, מיקרו-שניות, כיול במ"מ, pointerrawupdate, דחיית כף יד. |
| החלטות קליניות (C1-C8) | הוגדרו הצעות ברירת מחדל מנומקות | Metric Engine, FSM | הוצגו נוסחאות נרמול וספים הממתינים לכיול סופי בפיילוט. |
| פרטיות ואתיקה (P1-P4) | הוטמעו במלואם | בדיקות עם ילדים אמיתיים | וידאו כבוי כברירת מחדל, הפרדת זהויות, HMAC סודי, אישורי הלסינקי. |
| נושאים נוספים (O1-O7) | הוטמעו במלואם | Various | משתמשי Dev, PIN בן 6 ספרות, שדרוג FRS v3.4, גרסאות נעולות. |
| תשתיות סביבה (E1-E3) | מוכן להתקנה | Phase 0 | Docker Desktop, pnpm, Python 3.12. |

2. פירוט סגירת הרגרסיות של v1.4 (R1–R9)

• R1: שחזור טבלת session_blocks: הוחזרה טבלה ייעודית לשמירת ציוני כל בלוק וניסיון (attempt) בנפרד, המאפשרת מעקב מפורט.

• R2: שחזור טבלת session_video_records: הוחזרה טבלת הווידאו עם מזהה סשן, URI, היסט סנכרון וגיבוב SHA-256.

• R3: תיקון מסכת הסיביות (Bitmask): 0x01=Contact, 0x02=Hover, 0x04=Eraser, 0x08=TargetHit.

• R4: קואורדינטות במילימטרים: הוגדרו במפורש כ-mm מראשית הקנבס בפורמט float32.

• R5: החזרת מזהה בית פעיל (active_box_id): הוחזר הן בפקטת הטלמטריה הבינארית והן בטבלת pen_telemetry_chunks.

• R6: תמיכה בסשנים של תוכנית ההתערבות: הרחבת session_type לתמיכה בשלבי ההתערבות 1 עד 4 לצד ימים 1, 2 ו-14.

• R7: תיקון גודל כותרת הפקטה ל-26 בתים: הכותרת תועדה במדויק כ-26 בתים עם כל השדות הנדרשים.

• R8: ייצוא Parquet מאובטח בשרת: שכתוב מנגנון הייצוא דרך קובץ זמני בשרת ושאילתה פרמטרית מוגנת.

• R9: יישור נתיבי שירותי ה-Gateway ב-Compose: הנתיב עודכן ל-services/telemetry-gateway/.

3. סיכום והמלצות להמשך עבודה מקבילי (Gemini & Claude)

המערכת מוכנה כעת ב-100% לביצוע שלב 0 (Phase 0: Scaffolding, Monorepo, Docker Compose, Database Migrations) על ידי Claude, כאשר כלל מסמכי המפרט מתואמים במדויק ומספקים בסיס חד-ערכי וללא סתירות.